Pendahuluan mengenai Scrum
Pendahuluan mengenai Scrum
<nama anda>
<tanggal>

---
Pendahuluan
Mengenai Scrum
Dipresentasikan
<nama anda>
<tanggal>

---
Kita sedang kalah dalam lari estafet
Kita sedang kalah dalam lari estafet
Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka,
“The New New Product Development Game”, Harvard Business Review, Januari 1986.
“Pendekatan ‘lari estafet’ dalam mengembangkan produk akan menyebabkan konflik antara kecepatan maksimal dengan fleksibilitas. Tetapi pendekatan yang menyeluruh seperti dalam permainan rugby dimana seluruh tim berusaha untuk lari mencapai tujuan yang sama dan mengoper bola kedepan dan kebelakang akan lebih tepat untuk menjawab kebutuhan jaman sekarang yang
kompetitif..”
[Speaker Notes: would be nice to include a quote from Wicked Problems here]

---
Scrum dalam 100 kata
Scrum adalah sebuah proses agile yang memungkinkan kita untuk memfokuskan diri guna menghasilkan nilai ekonomi paling tinggi dalam jangka waktu yang sangat singkat.
Scrum memungkinkan kita untuk dapat melihat software yang dapat bekerja (setiap dua minggu hingga satu bulan) secara cepat dan berulang kali.
Bisnis akan menentukan prioritas. Tim akan mengatur dirinya sendiri untuk menentukan teknik terbaik dalam menghasilkan fitur dengan prioritas tertinggi.
Setiap dua minggu hingga satu bulan sekali semua pihak dapat melihat sebuah software yang dapat bekerja dan memutuskan untuk merilis software sebagaimana adanya atau melanjutkan untuk mengembangkannya di sprint berikutnya

---
Asal mula Scrum
Asal mula Scrum
Jeff Sutherland
  - Dimulai di Easel Corp pada tahun 1993
  - IDX dan 500+ orang melakukan Scrum
Ken Schwaber
  - ADM
  - Scrum dipresentasikan di OOPSLA pada tahun 96 dengan Sutherland
  - Penulis 3 buku mengenai Scrum
Mike Beedle
  - Scrum patterns di PLOPD4
Ken Schwaber dan Mike Cohn
  - Mendirikan Scrum Alliance pada tahun
2002 yang awalnya bagian dari Agile Alliance

---
Scrum telah digunakan oleh:
Scrum telah digunakan oleh:
Microsoft
Yahoo
Google
Electronic Arts
Lockheed Martin
Philips
Siemens
Nokia
IBM
Capital One
BBC
Intuit
Nielsen Media
First American Real Estate
BMC Software
Ipswitch
John Deere
Lexis Nexis
Sabre
Salesforce.com
Time Warner
Turner Broadcasting
Oce

---
Scrum telah digunakan untuk:
Scrum telah digunakan untuk:
- Software komersil
- Pengembangan internal
- Proyek dengan kontrak
- Proyek dengan harga tetap
- Aplikasi keuangan
- Aplikasi yang tersertifikasi ISO 9001
- Sistem embedded
- Sistem yang uptimenya harus 99.999%
Pengembangan video game
Sistem kritikal yang harus diuji oleh Depkes
Software mengendalikan satelit
Website
Software untuk PDA
Telepon genggam
Aplikasi untuk jaringan listrik
Aplikasi ISV
Beberapa aplikasi besar yang sedang anda gunakan

---
Karakteristik
Karakteristik
- Tim mengatur dirinya sendiri
- Produk berkembang setiap sprint yang jangka waktunya selama satu bulan
- Fitur langsung dicatat sebagai item dalam daftar product backlog
- Tidak ada teknik khusus yang ditentukan di awal
- Menggunakan aturan generatif untuk menciptakan sebuah lingkungan agile dalam menghasilkan produk
- Salah satu dari sekian banyak proses “agile”

---
The Agile Manifesto–pernyataan sebuah nilai
The Agile Manifesto–pernyataan sebuah nilai
Sumber: www.agilemanifesto.org
Proses and alat
Individu dan interaksi
daripada
Mengikuti perencanaan
Tanggap pada perubahan
daripada
Dokumentasi yang komprehensif
Software yang
dapat bekerja
daripada
Negosiasi kontrak
Kolaborasi dengan
kostumer
daripada

---
Tingkat kesulitan proyek
Tingkat kesulitan proyek
Jauh dari
kesepakatan
Anarkis
Kompleks
Sumber: Strategic Management and Organizational Dynamics oleh Ralph Stacey in Agile Software Development with Scrum oleh Ken Schwaber dan Mike Beedle.
Seder
hana
Dekat dengan
kesepakatan
Teknologi
Rumit
Kebutuhan
Dekat dengan
kepastian
Jauh dari
kepastian

---
Scrum
Scrum
Product
backlog
Cancel
Gift wrap
Return
Sprint
2-4 minggu
Kembali
Tujuan sprint
Sprint backlog
Product increment
yang berpotensi
untuk dirilis
Kupon
Gift wrap
Kupon
Batal
24 jam

---
Gabungan dari semuanya
Gabungan dari semuanya
Gambar tersedia di: www.mountaingoatsoftware.com/scrum

---
Sprints
Sprints
Proyek Scrum menghasilkan perkembangan dalam rangkaian sprint
  - Sama seperti iterasi/putaran dalam metodologi “Extreme Programming”
- Biasanya berjangka waktu 2–4 minggu atau paling lama 1 bulan
- Durasi sprint yang konstan akan menghasilkan ritme kerja yang lebih baik
- Produk didesain, diprogram dan diuji dalam sprint.

---
Pengembangan bertahap vs. tumpang tindih
Pengembangan bertahap vs. tumpang tindih
Kebutuhan
Desain
Kode
Test
Daripada melakukan semua dari satu hal pada saat yang bersamaan
…tim Scrum melakukan sedikit untuk semuanya di setiap saat
Sumber: “The New New Product Development Game” oleh Takeuchi dan Nonaka. Harvard Business Review, Januari 1986.

---
Tidak boleh ada perubahan selama sprint
Tidak boleh ada perubahan selama sprint
Perubahan
Rencanakan durasi sprint yakni berapa lama tim dapat berkomitmen untuk tidak memasukkan perubahan baru selama sprint sedang berjalan

---
Scrum framework
Scrum framework
Pemilik produk
ScrumMaster
Tim
Peran
Perencanaan sprint
Review sprint
Kilas balik sprint
Pertemuan scrum harian
Seremoni
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Artefak

---
Scrum framework
Artefak
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Perencanaan sprint
Review sprint
Kilas balik sprint
Pertemuan scrum harian
Seremoni
Pemilik produk
ScrumMaster
Tim
Peran

---
Pemilik produk
Pemilik produk
- Menentukan fitur dari produk
- Menentukan tanggal rilis dan isinya
- Bertanggung jawab atas laba/untung dari produk (ROI)
- Memprioritaskan fitur berdasarkan nilai di market/pasar
- Mengatur ulang fitur dan prioritas setiap sprint/putaran seperlunya
- Menerima atau menolak hasil pekerjaan

---
ScrumMaster
ScrumMaster
- Merepresentasikan manajemen dalam
  sebuah proyek
- Bertanggung jawab untuk menjalankan nilai dan praktek Scrum
- Menghilangkan hambatan
- Memastikan tim berfungsi secara penuh dan produktif
- Memastikan kerjasama yang erat antar semua peran dan fungsi
- Melindungi tim dari interfensi luar

---
Tim
Tim
- Terdiri dari 5-9 orang
- Multifungsi:
  - Programmer, tester, desainer, dsb.
Anggota harus full-time
  - Pengecualian (misal: administrator basis data)
Tim mengatur dirinya sendiri
  - Idealnya tidak ada titel atau jabatan (tetapi kadang memungkinkan)
Keanggotaan cuma boleh berganti diantara sprint

---
Scrum framework
Pemilik produk
ScrumMaster
Tim
Peran
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Artefak
Perencanaan sprint
Review sprint
Kilas balik sprint
Pertemuan scrum harian
Seremoni

---
Meeting perencanaan sprint
Kapasitas
tim
Product backlog
Kondisi bisnis
Produk saat ini
Teknologi
Pemrioritasan sprint
Analisa dan evaluasi product backlog
Tentukan tujuan sprint
Perencanaan
Tentukan bagaimana mencapai tujuan sprint (desain)
Buat sprint backlog (pekerjaan) dari daftar product backlog (fitur)
Estimasi sprint backlog dalam satuan jam
Tujuan sprint
Sprint
backlog

---
Perencanaan sprint
Perencanaan sprint
- Tim memilih beberapa item dari daftar product backlog yang sanggup mereka selesaikan
- Setelah itu sprint backlog dibuat
  - Pekerjaan diidentifikasi dan masing-masing diestimasi durasi pengerjaannya (1-16 jam)
  - Secara kolaborasi, bukan dilakukan oleh ScrumMaster
Desain tingkat tinggi dapat dipertimbangkan
Sebagai turis, saya ingin melihat gambar dari hotel tempat saya akan menginap .
Buat kode untuk middle tier (8 jam)
Buat kode untuk antar muka (4)
Buat daftar test case (4)
Buat kode untuk foo class (6)
Update kode untuk peningkatan performa aplikasi (4)

---
Pertemuan scrum harian
Pertemuan scrum harian
Parameter
  - Setiap hari
  - 15-menit
  - Sambil berdiri
Bukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah
  - Semua pihak boleh datang
  - Tetapi hanya anggota tim, ScrumMaster dan pemilik produk yang berhak berbicara
Membantu menghilangkan meeting yang tidak perlu

---
Setiap orang menjawab 3 pertanyaan
Setiap orang menjawab 3 pertanyaan
Ini bukan status untuk ScrumMaster
  - Melainkan komitmen di hadapan rekan kerja
Apa yang telah anda lakukan kemarin?
1
Apa yang akan anda lakukan hari ini?
2
Apakah yang menghambat anda
untuk menyelesaikan pekerjaan anda?
3

---
Sprint review
Sprint review
- Tim mempresentasikan apa yang telah mereka buat/kerjakan selama sprint
- Biasanya dalam bentuk demo fitur baru atau arsitektur dibaliknya
- Informal
  - 2-jam persiapan
  - Tanpa slide
- Setiap anggota berpartisipasi
- Semua pihak diundang

---
Kilas balik sprint
Kilas balik sprint
- Secara periodik merefleksi kembali apa yang tidak berjalan dengan baik
- Biasanya dilakukan selama 15–30 menit
- Dilakukan setiap sprint telah selesai
- Seluruh anggota berpartisipasi
  - ScrumMaster
  - Pemilik produk
  - Tim
  - Kemungkinan kostumer dan pihak lain

---
Mulai / Stop / Lanjut
Mulai / Stop / Lanjut
Seluruh tim berkumpul dan membahas apa yang mereka ingin:
Mulai lakukan
Stop lakukan
Lanjut lakukan
Ini cuma salah satu cara dari sekian banyak cara untuk melakukan kilas balik sprint.

---
Scrum framework
Pemilik produk
ScrumMaster
Tim
Peran
Perencanaan sprint
Review sprint
Kilas balik sprint
Pertemuan scrum harian
Seremoni
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Artefak

---
Product backlog
Product backlog
- Daftar kebutuhan/fitur dari produk
- Daftar pekerjaan dalam sebuah proyek
- Idealnya dalam bentuk item yang memiliki nilai untuk pengguna atau kostumer dari produk
- Diprioritaskan oleh pemilik produk
- Diprioritaskan ulang di setiap awal sprint
Ini adalah product backlog

---
Contoh product backlog
Contoh product backlog
Backlog item	Estimasi
Sebagai tamu saya ingin membuat reservasi	3
Sebagai tamu saya ingin membatalkan reservasi.	5
Sebagai tamu saya ingin mengganti tanggal reservasi.	3
Sebagai pegawai hotel saya ingin melihat laporan pendapatan per kamar yang tersedia	8
Perbaiki exception handling	8
...	30
...	50

---
Tujuan sprint
Tujuan sprint
Pernyataan singkat mengenai pekerjaan yang akan difokuskan dalam sebuah sprint
Pengetahuan alam
Buat semua fitur yang dibutuhkan untuk studi populasi genetika. .
Aplikasi database
Buat aplikasi agar dapat jalan diatas SQL Server selain Oracle
Layanan keuangan
Buat lebih banyak indikator teknis dibanding perusahaan ABC
dengan data streaming dan real-time

---
Mengatur sprint backlog
Mengatur sprint backlog
Individu memilih sendiri pekerjaan yang ingin mereka lakukan
  - Pekerjaan tidak pernah ditugaskan pada individu
- Perkiraan sisa pekerjaan diperbaharui setiap hari
- Setiap anggota tim dapat menambahkan, menghapus atau merubah sprint backlog
- Pekerjaan baru dalam sprint akan muncul ke permukaan
- Apabila sebuah pekerjaan tidak jelas, buat sebuah item sprint backlog yang baru dengan durasi waktu yang lebih lama dan dipecah di kemudian hari
- Perbaharui daftar sisa pekerjaan ketika ada pekerjaan yang telah diselesaikan

---
Contoh sprint backlog
Contoh sprint backlog
Pekerjaan
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Buat kode antar muka
Buat kode middle-tier
Test middle-tier
Buat panduan online
Buat kode foo class
8
16
8
12
8
4
12
16
8
4
11
8
4
8
8
Tambah error logging
8
10
16
8
8

---
Sprint burndown chart
Sprint burndown chart
Jam

---
Pekerjaan
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Buat kode antar muka
8
Buat kode middle-tier
16
Test middle-tier
8
Buat panduan online
12
50
40
30
20
10
0
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Hours
4
12
16
7
11
8
10
16
8

---
Skalabilitas
Skalabilitas
Biasanya tim terdiri dari 7 ± 2 orang
  - Skalabilitas didapatkan dari tim yang sudah ada
Faktor dalam memecahkan anggota tim
  - Jenis aplikasi
  - Besar anggota tim
  - Lokasi/keberadaan fisik anggota tim
  - Durasi/lama pengerjaan proyek
Scrum telah digunakan dalam beberapa tim yang terdiri dari 500+ anggota

---
Memecahkan tim – Scrum dari scrum
Memecahkan tim –
Scrum dari scrum

---
Scrum dari scrum dari scrum
Scrum dari scrum dari scrum

---
Apa lagi setelah ini
Apa lagi setelah ini
- www.mountaingoatsoftware.com/scrum
- www.scrumalliance.org
- www.controlchaos.com
- scrumdevelopment@yahoogroups.com

---
Daftar bacaan Scrum
Daftar bacaan Scrum
- Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide oleh Craig Larman
- Agile Estimating and Planning oleh Mike Cohn
- Agile Project Management with Scrum oleh Ken Schwaber
- Agile Retrospectives oleh Esther Derby dan Diana Larsen
- Agile Software Development Ecosystems oleh Jim Highsmith
- Agile Software Development with Scrum oleh Ken Schwaber dan Mike Beedle
- Scrum and The Enterprise oleh Ken Schwaber
- User Stories Applied for Agile Software Development oleh Mike Cohn
- Artikel mingguan di www.scrumalliance.org

---
Copyright notice
Copyright notice
You are free:
  - to Share―to copy, distribute and transmit the work
  - to Remix―to adapt the work
Under the following conditions
  - Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
- Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral rights.
- For more information see http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

---
Kontak Informasi
Kontak Informasi
Presentasi oleh: Mike Cohn
mike@mountaingoatsoftware.com
www.mountaingoatsoftware.com
(720) 890-6110
Anda dapat menghilangkan keterangan ini tetapi anda harus mencantumkan sumber di dalam presentasi anda. Pasang logo dan nama perusahaan (misalnya seperti di kanan bawah) atau sertakan dalam slide yang menyatakan bahwa sebagian (atau seluruh) dari presentasi anda berasal dari sumber ini. Terima kasih.