Introduction à Scrum
Présenté par
<vous>
<date>
Traduction de
Claude Aubry

---
Le rugby plutôt que la course de relais
Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka, “The New New Product Development Game”, Harvard Business Review, Janvier 1986.
“… L’approche course de relais pour le développement de produits…peut être en conflit avec les objectifs de vitesse et de flexibilité maximum. A l’inverse, une approche holistique comme au rugby— quand une équipe essaie d’avancer en restant unie, en se passant le ballon de main en main— peut mieux servir les exigences de compétitivité d’aujourd’hui.”
[Speaker Notes: would be nice to include a quote from Wicked Problems here]

---
Scrum en 100 mots
Scrum est un processus agile qui permet de produire la plus grande valeur métier dans la durée la plus courte.
Du logiciel qui fonctionne est produit à chaque sprint (toutes les 2 à 4 semaines).
Le métier définit les priorités. L'équipe s'organise elle-même pour déterminer la meilleure façon de produire les exigences les plus prioritaires.
A chaque fin de sprint, tout le monde peut voir fonctionner le produit courant et décider soit de le livrer dans l'état, soit de continuer à l'améliorer pendant un sprint supplémentaire.

---
Origines de Scrum
Jeff Sutherland
  - Premiers pas à Easel Corp en 1993
  - IDX : 500 personnes pratiquant Scrum
Ken Schwaber
  - ADM
  - Scrum présenté à OOPSLA 96 avec Sutherland
  - Auteur des 3 livres sur Scrum
Mike Beedle
  - Scrum patterns à PLOPD4
Ken Schwaber et Mike Cohn
  - Co-fondateurs de Scrum Alliance en 2002, d'abord dans le cadre de Agile Alliance

---
Utilisateurs de Scrum
Microsoft
Yahoo
Google
Electronic Arts
High Moon Studios
Lockheed Martin
Philips
Siemens
Nokia
Capital One
BBC
Intuit
Nielsen Media
First American Real Estate
BMC Software
Ipswitch
John Deere
Lexis Nexis
Sabre
Salesforce.com
Time Warner
Turner Broadcasting
Oce

---
Utilisations de Scrum
- Logiciel commercial
- Développement interne
- Développement contractuel
- Projets au forfait
- Applications financières
- Applications certifiées ISO 9001
- Systèmes embarqués
- SI avec exigences de fiabilité 24x7 99.999%
- le Joint Strike Fighter(DoD)‏
Développement de jeux vidéo
Systèmes critiques type FDA
Logiciel de contrôle de satellite
Sites Web
Logiciels pour PDA
Téléphonie mobile
Infrastructure de réseaux
Applications ISV
Quelques-unes des plus grandes applications en utilisation

---
Caractéristiques de Scrum
- Equipe responsable, en auto-organisation
- Avancement du produit par une série de « sprints » d’un mois ou moins
- Exigences définies comme des éléments d’une liste appelée « backlog de produit »
- Pas de prescription de pratiques d’ingénierie
- Utilisation de règles génériques permettant de créer un environnement agile pour un projet
- Un des « processus agiles »

---
Manifeste Agile : valeurs
Source : www.agilemanifesto.org
Processus et outils
Personnes et interactions
>
Suivi d'un plan
Adaptation au changement
>
Documentation
Logiciel qui fonctionne
>
Négociation à
partir d'un contrat
Collaboration
avec le client
>

---
Niveau de bruit du projet
Loin d'être
définies
Anarchie
Complexe
Source : Strategic Management and Organizational Dynamics par Ralph Stacey dans Agile Software Development with Scrum par Ken Schwaber et Mike Beedle.
Simple
Définies
Technologie
Compliqué
Exigences
Maîtrisée
Pas
 maîtrisée

---
Scrum
Backlog
de produit
Annuler
Emballage
Retour
Sprint
2-4 semaines
Retour
But du sprint
Liste des
tâches
Produit partiel
 potentiellement
livrable
Coupons
Emballage
Coupons
Annuler
24 heures

---
Tout Scrum
Image disponible à www.mountaingoatsoftware.com/scrum

---
Sprints
Les projets Scrum progressent par une série de sprints
  - Equivalents aux itérations d'Extreme Programming
- La durée d’un sprint est de 2 à 4 semaines
- Une durée constante apporte un meilleur rythme
- Le produit (partiel) est conçu, codé et testé pendant le sprint

---
La séquence est différente
Exigences
Conception
Code
Test
Plutôt que de faire toute une discipline d'un coup...
...Les équipes Scrum font un peu de tout tout le temps
Source : “The New New Product Development Game” par Takeuchi et Nonaka. Harvard Business Review, Janvier 1986.

---
Stabilité pendant le sprint
Changement
Planifier la durée pour permettre de différer la prise en compte d’un changement jusqu’au prochain sprint

---
Le cadre Scrum
Product Owner
ScrumMaster
Equipe
Rôles
Planification du sprint
Revue du sprint
Rétrospective
Scrum quotidien
Cérémonial
Backlog de produit
Liste des tâches
Burndowns
Artefacts

---
Le cadre Scrum
Artefacts
Backlog de produit
Liste des tâches
Burndowns
Planification du sprint
Revue du sprint
Rétrospective
Scrum quotidien
Cérémonial
Product owner
ScrumMaster
Team
Rôles
Product Owner
ScrumMaster
Equipe
Rôles

---
Product Owner
- Définit les fonctionnalités du produit
- Choisit la date et le contenu de la release
- Responsable du retour sur investissement
- Définit les priorités dans le backlog en fonction de la valeur « métier »
- Ajuste les fonctionnalités et les priorités à chaque sprint si nécessaire
- Accepte ou rejette les résultats

---
ScrumMaster
- Représente le management du projet
- Responsable de faire appliquer par l’équipe les valeurs et les pratiques de Scrum
- Élimine les obstacles
- S'assure que l'équipe est complètement fonctionnelle et productive
- Facilite une coopération poussée entre tous les rôles et fonctions
- Protège l'équipe des interférences extérieures

---
Equipe Scrum
- De 5 à 10 personnes
- Regroupant tous les rôles
  - Architecte, concepteur, développeur, spécialiste IHM, testeur, etc.
A plein temps sur le projet, de préférence
  - Exceptions possibles (administrateur, …)‏
- L’équipe s’organise par elle-même
- La composition de l’équipe ne doit pas changer pendant un Sprint

---
Le cadre Scrum
Product Owner
ScrumMaster
Equipe
Rôles
Backlog de produit
Liste des tâches
Burndowns
Artifacts
Planification du sprint
Revue du sprint
Rétrospective
Scrum quotidien
Cérémonial

---
Planification du sprint
Capacité
de l'équipe
Backlog
de produit
Conditions
métier
Produit
actuel
Technos
Périmètre
Analyser et évaluer le backlog de produit
Définir le but du sprint
Plan
Décider comment s'y prendre (conception)‏
Créer la liste des tâches à partir des éléments du backlog de produit
Estimer les tâches en heures
But du sprint
Liste des tâches

---
Planification du sprint
- L'équipe choisit, à partir du backlog de produit, les éléments qu'elle s'engage à finir.
- La liste des tâches est créée
  - Les tâches sont identifiées et estimées (1-16 heures)‏
  - Collectivement, pas seulement par le ScrumMaster
La conception de haut niveau est abordée
En tant que touriste potentiel dans la région, je veux voir les photos des hôtels
Coder la couche de persistance (8 heures)‏
Coder l'IHM (4)‏
Ecrire les test fixtures (4)‏
Coder la classe foo (6)‏
Maj les tests de performance (4)‏

---
Scrum quotidien
Paramètres
  - Tous les jours
  - 15 minutes
  - Debout
Pas fait pour résoudre les problèmes
  - Tout le monde est invité
  - Seuls les membres de l'équipe peuvent parler
Permet d'éviter l'organisation d'autres réunions

---
Chacun répond à 3 questions
Il ne s'agit pas de compte-rendus au ScrumMaster
  - Ce sont des engagements devant des pairs
Qu'as-tu fait hier ?
1
Que vas-tu faire aujourd'hui ?
2
Y a t-il un obstacle qui te freine ?
3

---
Revue de sprint
- L'équipe présente ce qu'elle a fait pendant le sprint
- Se fait avec une démo des nouvelles fonctionnalités ou de l'architecture
- Informel
  - Préparation < 2h
  - Pas de slides
- Toute l'équipe participe
- On invite du monde

---
Rétrospective du sprint
- Réfléchir régulièrement à ce qui marche et ce qui ne marche pas
- Dure en général de 15 à 30 minutes
- Fait à la fin de chaque sprint
- Toute l'équipe participe
  - ScrumMaster
  - Product Owner
  - Equipe
  - Eventuellement clients et autres intervenants

---
Retour sur les pratiques
Toute l'équipe collecte du feedback et discute sur ce qu'elle aimerait :
Commencer à faire
Arrêter de faire
Continuer à faire
Juste une façon parmi d'autres de faire une rétrospective.

---
Scrum framework
Product Owner
ScrumMaster
Equipe
Rôles
Planification de sprint
Revue de sprint
Rétrospective
Scrum quotidien
Cérémonial
Backlog de produit
Liste des tâches
Burndowns
Artefacts

---
Backlog de produit
- Les exigences
- Une liste de tout ce qui va entraîner du travail pour l'équipe
- Exprimé de telle façon que chaque élément apporte de la valeur aux utilisateurs ou clients du produit
- Les priorités sont définies par le Product Owner
- Les priorités sont revues à chaque sprint
Ceci est le backlog de produit

---
Un backlog de produit
Elément de backlog
Estimation
Un invité peut faire une réservation
3
En tant qu'invité, j'annule une réservation
5
En tant qu'invité, je change les dates d'une réservation.
3
En tant qu'employé de l'hôtel, je produis les rapports de revenu par chambre
8
Améliorer la gestion des exceptions
8
...
30
...
50

---
Le but du sprint
Un bref énoncé de sur quoi va porter l'essentiel du travail pendant le sprint
Sciences de la vie
Offrir les fonctions pour les études génétiques.
 Application BD
Faire tourner l'application sur une base MySQL en plus d'Oracle.
Services financiers
Offrir plus d'indicateurs que le produit ABC sur les données de streaming .

---
Vie de la liste des tâches
Chacun s'engage sur du travail qu'il choisit
  - Le travail n'est jamais attribué par un autre
- L'estimation du reste à faire est ajustée tous les jours
- N'importe qui peut ajouter, supprimer ou changer la liste des tâches
- Le travail du sprint émerge progressivement
- Si un travail n'est pas clair, définir une tâche avec plus de temps et la décomposer après
- Mise à jour du travail restant quand il est mieux connu

---
Une liste des tâches
Tâches
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Coder l'IHM
Coder couche métier
Tester l'intégration
Ecrire l'aide en ligne
Ecrire la classe foo
8
16
8
12
8
4
12
16
8
4
11
8
4
8
8
Tracer les erreurs
8
10
16
8
8

---
Un burndown de sprint
Heures

---
Tâches
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Coder l'IHM
8
Coder la persistance
16
Tester l'intégration BD
8
Ecrire l'aide en ligne
12
50
40
30
20
10
0
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Heures
4
12
16
7
11
8
10
16
8

---
Scrum à grande échelle
Une équipe typique c'est 7 ± 2 personnes
  - Le changement d'échelle se fait par la collaboration de plusieurs équipes
Facteurs dans la scalabilité
  - Type d'application
  - Taille de l'équipe
  - Répartition géographique des équipes
  - Durée du projet
Scrum a été utilisé pour de nombreux projets de plus de 500 personnes

---
Scalabilité avec un scrum de scrums

---
Scrum de scrums de scrums

---
Où se renseigner ?
- www.mountaingoatsoftware.com/scrum
- www.scrumalliance.org
- www.controlchaos.com
- scrumdevelopment@yahoogroups.com
- En français
  - le groupe des utilisateurs de Scrum : www.frenchsug.org
  - http://fr.groups.yahoo.com/group/frenchsug

---
Quoi lire d'autre ?
- Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide de Craig Larman
- Agile Estimating and Planning de Mike Cohn
- Agile Retrospectives d'Esther Derby et Diana Larsen
- Agile Software Development Ecosystems de Jim Highsmith
- Scrum and the Enterprise par Ken Schwaber
- User Stories Applied for Agile Software Development de Mike Cohn
- Des articles toutes les semaines à www.scrumalliance.org

---
Copyright notice
Vous êtes libre de :
  - Reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
  - Modifier cette création
Selon les conditions suivantes :
  - Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).
  - Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.
Pour plus d'infos voir : http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

---
 Information et contact
Présentation de Mike Cohn
mike@mountaingoatsoftware.com
www.mountaingoatsoftware.com
(720) 890-6110
Traduction de Claude Aubry
claude@aubryconseil.com
06 60 646 946
www.aubryconseil.com
Vous pouvez modifier cette présentation mais vous devez citer les sources (auteur et traducteur) quelque part dans votre présentation.
 Par exemple incorporez une diapositive au début pour dire que votre présentation provient de ces sources.
Merci de faire pour le mieux.