Uvod v Scrum
Uvod
v Scrum
<tvoje ime>
<datum>

---
PowerPoint Presentation
Uvod v Scrum
Predstavlja
<tvoje ime>
<datum>

---
Izgubljamo štafetne teke
Izgubljamo štafetne teke
Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka,
“The New New Product Development Game”, Harvard Business Review, January 1986.
“Pristop k razvoju produktov v smislu štafetnega teka.... je lahko v nasprotju s cilji po doseganju največje hitrosti in fleksibilnosti. Namesto tega pa celovit ali takoimenovani 'rugby' pristop – ko ekipa prečka pot, kot celota, s podajanjem žoge nazaj in naprej – lahko veliko bolje služi v obvladovanju današnjih tekmovalnih zahtev. ”
[Speaker Notes: would be nice to include a quote from Wicked Problems here]

---
Scrum v 100 besedah
Scrum je agilen proces, ki omogoča, da se osredotočamo na distribucijo najvišje poslovne vrednosti v najkrajšem možnem času.
Omogoča nam da hitro ter pogosto izboljšujemo aplikacije (vsaka 2 tedna do enega mjeseca)
Posel postavlja prioritete. Ekipe se samoorganizirajo in določajo načine za zagotovitev postavljenih prioritet.
Vsaka dva tedna do enega meseca, se lahko preveri delovanje posamezne funkcionalnosti in se odloči ali je zrela za distribucijo ali pa je potreben naslednji tek - sprint.

---
Scrum-ovo poreklo
Scrum-ovo poreklo
Jeff Sutherland
  - Začetnik scruma v Easel Corp, leta 1993
  - IDX in 500+ posameznikov uporablja Scrum
Ken Schwaber
  - ADM
  - Scrum predstavljen na OOPSLA 96 z g. Sutherlandom
  - Avtor treh knjig o Scrumu
Mike Beedle
  - Scrum programski vzorci PLOPD4
Ken Schwaber in Mike Cohn
  - Soustanovitelji zveze: Scrum Alliance 2002,
    v začetku v sklopu Agile Alliance

---
Scrum uporabljajo:
Scrum uporabljajo:
Microsoft
Yahoo
Google
Electronic Arts
Lockheed Martin
Philips
Siemens
Nokia
IBM
Capital One
BBC
Intuit
Nielsen Media
First American Real Estate
BMC Software
Ipswitch
John Deere
Lexis Nexis
Sabre
Salesforce.com
Time Warner
Turner Broadcasting
Oce

---
Scrum se uporablja za:
Scrum se uporablja za:
- Tržno programsko opremo
- In-house razvoj
- Pogodbeno delo
- Za projekte s fiksno ceno
- Finančne aplikacije
- ISO 9001-certificirane aplikacije
- Embedded sisteme
- 24x7 sistemi z zahtevo po 99.999% razpoložljivosti
- Razvoj računalniških iger
FDA - potrjene, življenjsko kritične sisteme
Satelitsko nadzorovane sisteme
Spletna mesta
Programsko opremo za naprave z daljinskim upravljanjem
Mobilne tehnologije
Programsko opremo za preklapljanje omežij
ISV aplikacije
Za nekatere od največjih aplikacij trenutno v uporabi

---
Karakteristike
Karakteristike
- Samoorganizirane ekipe
- Razvoj izdelka napreduje skozi niz mesečnih šprintov.
- Funkcionalnosti se vodijo, kot posamezne enote v seznamu, ki se imenuje “product backlog”
- Ni predpisanih inženirskih praks
- Uporablja pravila s katerimi ustvarja agilno okolje za dostavo izdelka
- Eden od “agilnih procesov”

---
Agile Manifesto vrednostni sistem
Agile Manifesto vrednostni sistem
Vir: www.agilemanifesto.org
Procesi in orodji
Posamezniki in interakcija
nad
Sledenju načrtu
Odgovor na spremembe
nad
Podrobno dokumentacijo
Delujoča programska oprema
nad
Pogodbenimi določili
Sodelovanje z uporabnikom
nad

---
Projekt: Ravni hrupa/šumov
Projekt: Ravni hrupa/šumov
Nesoglasje
Anarhija
Kompleksno
Vir: Strategic Management and Organizational Dynamics by Ralph Stacey in Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle.
Enostavno
Soglasje
Tehnologija
Komplicirano
Zahteve
SIgurnost
Negotovost

---
Scrum
Scrum
Product
Backlog
Poklon omot
Povrat
Cancel
Šprint
2-4 tedni
Povratek
Cilj šprinta
Šprint backlog (seznam nalog)
Potencialno zaključen,
nadgrajen izdelek
Kuponi
Ovojni papir
24 ur
Kuponi
Prekinitev

---
Celota
Celota
Slika raspoloživa na www.mountaingoatsoftware.com/scrum

---
Šprinti
Šprinti
Scrum projekti se razvijajo skozi niz posameznih šprintov
  - Analogija z iteracijami v takoimenovanem extremnem programiranju (extrem programming)
- Tipično trajanje razvoja je 2-4 tedne ali največ eden koledarski mesec
- Neprekinjeno izvajanje omogoča pravi ritem
- Med šprintom se izdelek podrobno koncipira, oblikuje, kodira in testira.

---
Sekvenčen proti preklopnemu razvoju
Sekvenčen proti preklopnemu razvoju
Zahteve
Oblika
Kodiranje
Testiranje
Namesto da delajo eno od stvari naenkrat...
...Scrum ekipe hkrati počno vsakega nekaj.
Izvor: “The New New Product Development Game” by Takeuchi and Nonaka. Harvard Business Review, January 1986.

---
Med šprintom ni sprememb
Med šprintom ni sprememb
Change
Pomembno je načrtovanje trajanja šprinta do točke, kjer pričakujemo spremembo.

---
Scrum okvir
Scrum okvir
Product owner
ScrumMaster
Ekipa
Vloge
Načrtovanje šprinta
Revizija sprinta
Retrospektiva sprinta
Dnevni scrum sestanki
Postopki
Product backlog
Šprint backlog
Burndown diagrami
Artefakti

---
Scrum okvir
Artefakti
Product backlog
Sprint backlog
Burndown diagrami
Načrtovanje šprinta
Revizija šprinta
Retrospektiva šprinta
Dnevni scrum sestanki
Postopki
Product owner
ScrumMaster
Tim
Pravila

---
Product owner
Product owner
- Definira zahteve izdelka
- Odluča o datumu in vsebini objave
- Odgovoren je za profitabilnost proizvoda (RVC)
- Prioritizira zahteve glede na tržni učinek
- Po potrebi, usklajuje zahteve in prioritete v svaki od iteracij
- Potrjuje ali zavrača rezultate dela

---
ScrumMaster
ScrumMaster
- Predstavlja management znotraj projekta
- Odgovoren za izvajanje Scrum-a v praksi
- Rešuje težave
- Skrbi, da je ekipa funkcionalna in produktivna
- Povezuje ekipo
- Ščiti ekipo pred zunanjimi motnjami

---
Ekipa
Ekipa
- Običajno šteje 5-9 članov
- Raznolika sestava:
  - Programerji, testerji, oblikovalci arhitekture, itd.
Praviloma so na projektu polni delovni čas
  - Možne tudi izjeme (sistemski operater)
Ekipe se samoorganizirajo
  - Idealno bi bilo, da so brez nazivov
Člani ekip se med posameznim šprintom ne menjajo

---
Scrum okvir
Product owner
ScrumMaster
Ekipa
Vloge
Product backlog
Sprint backlog
Burndown diagrami
Artefakti
Načrtovanje šprinta
Revizija šprinta
Retrospektiva šprinta
Dnevni scrum sestanki
Postopki

---
Sestanek načrtovanja šprinta
Velikost ekipe
Product backlog
Poslovni pogoji
Trenutni izdelek
Tehno-logija
Prioritete šprinta
Analiza in vrednotenje product backlog-a
Določitev cilja šprinta
Načrtovanje šprinta
Odločitev o realizaciji cilja šprinta (design)
Izdelava šprint backlog (naloge) na osnovi product backlog-a (uporabniški vidik / funkcionalnosti)
Ocena sprint backlog-a v urah
Cilj šprinta
Šprint
backlog

---
Načrtovanje šprinta
Načrtovanje šprinta
- Ekipa izbere naloge iz product backlog-a za katere ocenijo da jih lahko zaključijo
- Sprint backlog je rezultat načrtovanja
  - Identificirajo se naloge. Vsaka se oceni (1-16 ur)
  - S sodelovanjem ekipe, ne sam ScrumMaster
Šteje visoka raven projektirnih rešitev
Kot načrtovalec potovanj želim videti slike hotelov.
Kodiranje srednjega sloja (8 h)
Kodiranje uporabniškega vmesnika (4)
Kodiranje prototipa (4)
Optimizacija(4)

---
Dnevni scrum sestanki
Dnevni scrum sestanki
Parametri
  - Dnevno
  - 15 minut
  - Stand-up
Niso namenjeni reševanju problema
  - Vabljeni vsi
  - Samo člani ekip, ScrumMaster in product owner lahko spregovorijo
Pomaga reducirati ostale nepotrebne sestanke

---
Vsi odgovorijo na 3 vprašanja
Vsi odgovorijo na 3 vprašanja
Odgovori niso poročila o statusu ScrumMaster-ju
  - Gre za seznanjanje med sodelavci
Kaj sem delal včeraj?
1
Na čem delam danes?
2
So kakšne težave?
3

---
Revizija šprinta
Revizija šprinta
- Tim predstavi rezultate šprinta
- Običajno v obliki predstavitve novih funkcionalnosti in osnovne arhitekture
- Neformalno
  - Pravilo 2 urne priprave
  - Brez slideov
- Prisostvuje celotna ekipa
- Vabljeni so vsi

---
Retrospektiva šprinta
Retrospektiva šprinta
- Periodična razprava o tem, kaj funkcionira, in kaj ne
- Običajno 15–30 minut
- Odvija se po vsakem šprintu
- Prisostvuje celotna ekipa
  - ScrumMaster
  - Product owner
  - Ekipa
  - Lahko tudi naročniki in ostali

---
Začeti / Prenehati / Nadaljevati
Začeti / Prenehati / Nadaljevati
Celotna ekipa sporoči kaj želi:
Začeti z delom
Prenehati z delom
Nadaljevati z delom
To je samo eden od načinov, kako se lahko opravi retrospektiva šprinta

---
Scrum okvir
Product owner
ScrumMaster
Ekipa
Vloge
Načrtovanje šprinta
Revizija šprinta
Retrospektiva šprinta
Dnevni scrum sestanki
Postopki
Product backlog
Sprint backlog
Burndown diagrami
Artefakti

---
Product backlog
Product backlog
- Zahteve
- Seznam željenih nalog/opravil
- Idealno je, da vsaka zahteva predstavlja vrednost za uporabnika izdelka
- Prioritete določi product owner
- Prioritete se po potrebi vnovič uskladijo na začetku šprinta
Ovo je product backlog

---
Enostavini product backlog
Enostavini product backlog
Zahteva	Ocena
Delovanje naročila rezervacije.	3
Delovanje odpovedi rezervacije.	5
Možnost spremembe termina rezervacije	3
Da, lahko zaposleni v hotelu pripravljajo poročila	8
Odprava napak / razhroščevanje	8
...	30
...	50

---
Cilj šprinta
Cilj šprinta
Kratka opomba o glavnem fokusu šprinta
Znanost o življenju
Delujoče funkcionalnosti nujne za študije populacijske genetike.
Aplikacija z bazo podatkov
Omogočiti povezovanje aplikacije, poleg Oracleove, tudi z SQL Server.
Finančne usluge
Podpora z real-time, streaming podatki.

---
Urejanje šprint backlog-a
Urejanje šprint backlog-a
Posameznik sam jemlje naloge s seznama
  - Ni dodeljevanja nalog
- Ocena preostalega dela se izdeluje dnevno
- Vsak član ekipe lahko ureja (dodaja, briše ali menja) naloge v šprint backlog-u
- Naloge se pojavljajo tudi znotraj šprinta
- Če je naloga nejasna, se definira nova naloga na sprint backlog-u s z večjim odmerjenim časom, ki se razčleni kasneje
- Naloge se dopolnijo, čim so razjasnjene

---
Šprint backlog
Šprint backlog
Naloge
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Kodiranje backend
Kodiranje frontend
Testiranje backend
Pisanje online pomoči
Vnos vsebin
8
16
8
12
8
4
12
16
8
4
11
8
4
8
8
Testiranje celote
8
10
16
8
8

---
Šprint burndown diagram
Šprint burndown diagram
Ure

---
Naloge
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Kodiranje backend
8
Kodiranje frontend
16
Testiranje backend
8
Pisanje pomoči
12
50
40
30
20
10
0
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Ure
4
12
16
7
11
8
10
16
8

---
Razširljivost
Razširljivost
Tipična ekipa je 7 ± 2 ljudi
  - Razširjeno ekipo tako sestavljajo posamične ekipe
Faktorji ki vplivajo na razširitev
  - Tip aplikacije
  - Velikost ekipe
  - Razpršenost ekipe
  - Trajanje projekta
Scrum je uspješno uporabljen na množici projektov s 500+ osebami

---
Razširjanje na način: Scrum of scrums
Razširjanje na način: Scrum of scrums

---
Scrum of scrums of scrums
Scrum of scrums of scrums

---
Več informacij:
Več informacij:
- www.mountaingoatsoftware.com/scrum
- www.scrumalliance.org
- www.controlchaos.com
- scrumdevelopment@yahoogroups.com

---
Scrum seznam čtiv:
Scrum seznam čtiv:
- Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide by Craig Larman
- Agile Estimating and Planning by Mike Cohn
- Agile Project Management with Scrum by Ken Schwaber
- Agile Retrospectives by Esther Derby and Diana Larsen
- Agile Software Development Ecosystems by Jim Highsmith
- Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle
- Scrum and The Enterprise by Ken Schwaber
- User Stories Applied for Agile Software Development by Mike Cohn
- Lots of weekly articles at www.scrumalliance.org

---
Copyright
Copyright
You are free:
  - to Share―to copy, distribute and transmit the work
  - to Remix―to adapt the work
Under the following conditions
  - Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
- Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral rights.
- For more information see http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

---
Kontakt
Kontakt
Presentation by: Mike Cohn
mike@mountaingoatsoftware.com
www.mountaingoatsoftware.com
(720) 890-6110
You can remove this (or any slide) but you must credit the source somewhere in your presentation. Use the logo and company name (as at bottom left, for example) or include a slide somewhere saying that portions (or all) of your presentation are from this source. Thanks.